《Web开发实践》个人任务与进度登记表

表1 个人任务信息

| 学号 | 2500702116 |
| --- | --- |
| 姓名 | 韩玮 |
| 专业班级 | 计算机2501 |
| 所属学院 | 信息科学与工程学院 |
| 选题名称 | 随机点名小工具 |
| 选题类别 | 交互应用类 |
| 代码仓库地址 | https://github.com/Blue060726/- |
| 部署访问地址 | https://random-name-picker.surge.sh |

选题理由

随机点名是课堂教学中常见的互动环节，老师需要一种公平、快捷的方式从学生名单中抽取人员回答问题或参与活动。传统的点名方式如花名册翻页、抽签等效率较低，且容易受到人为因素影响。本项目选择开发一个网页版的随机点名小工具，主要基于以下考虑：

实用性强：随机点名是真实的教学场景需求，工具完成后可以直接在课堂中使用，不是脱离实际的练习项目。

难度适中：项目核心是随机算法和前端交互，不需要后端和数据库，适合在一周内独立完成，能够覆盖HTML、CSS、JavaScript三项核心技术。

可扩展性好：基础功能完成后，可以方便地增加批量导入、多人抽取、历史记录等扩展功能，有足够的发挥空间。

交互性明确：项目涉及表单输入、按钮事件、动画效果等交互元素，符合课程"交互应用类"选题的要求，能够锻炼前端交互开发能力。

预期功能

本项目计划实现以下核心功能：

名单管理：支持单个添加姓名、批量导入姓名（每行一个或逗号分隔）、删除姓名、清空名单，实时显示当前总人数。

随机点名：点击"开始"按钮后姓名快速滚动，点击"停止"按钮后定格显示抽中的人，模拟真实抽签的视觉效果。

自定义抽取人数：支持设置一次抽取的人数，抽1人时显示大字，抽多人时以标签形式并排显示。

响应式布局：页面能够适应不同屏幕尺寸，在电脑和手机上都能正常显示和操作。

数据校验：对空输入、重复姓名、抽取人数超过总人数等异常情况进行提示，保证工具的健壮性。

技术路线

本项目采用纯前端技术栈，不使用任何框架和构建工具，以最简方式实现功能：

| 技术/工具 | 用途 |
| --- | --- |
| HTML5 | 页面结构搭建，使用语义化标签组织内容 |
| CSS3 | 样式设计，包括弹性布局、响应式适配、颜色字体等 |
| JavaScript (ES6) | 交互逻辑，实现随机算法、DOM操作、事件处理 |
| VS Code | 开发工具，用于代码编写和调试 |
| Surge.sh | 静态网站托管平台，用于项目线上部署 |
| Git + GitHub | 版本控制与代码远程托管 |

选择纯原生技术栈而非Vue等框架，主要原因是：本项目功能相对简单，不需要组件化和状态管理，使用原生JavaScript代码量更少、运行更快，也更能体现对前端基础技术的掌握程度。

表2 个人开发计划

| 时间 | 个人任务 | 预期产出 |
| --- | --- | --- |
| 第1天 | 需求分析与页面设计：确定功能清单，设计页面布局，完成HTML结构和CSS基础样式 | 静态页面骨架、样式初稿 |
| 第2天 | 核心功能开发：实现名单管理（添加、删除、批量导入）和随机点名的滚动动画逻辑 | 可交互的点名功能、名单管理功能 |
| 第3天 | 扩展功能与优化：实现多人抽取、响应式布局、表单校验，优化界面细节和用户体验 | 功能完整的网页应用 |
| 第4天 | 测试与部署：在不同浏览器中测试功能，修复bug，使用Surge.sh完成线上部署，配置GitHub仓库 | 线上可访问的部署成果、Git提交记录 |
| 第5天 | 文档撰写与整理：编写代码运行说明、可行性分析、架构设计等课程要求的文档材料，准备答辩 | 完整的提交材料 |

进度跟踪记录

（每日实际完成情况在此记录，用于过程考核）

| 日期 | 计划任务 | 实际完成情况 | 遇到的问题及解决 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1天 | 完成需求分析与页面设计，搭建HTML结构和CSS基础样式 | 页面布局和基础样式基本完成，静态页面能正常显示 | 页面三个区域宽度不一致，查了Flex布局的资料，用max-width加margin居中解决了 |
| 第2天 | 完成名单管理和随机点名的核心功能 | 名单的添加、批量导入、清空都做好了，随机点名的滚动动画也能正常跑 | 批量导入时分隔符不统一，用正则表达式同时匹配换行逗号空格解决了；停止滚动时偶尔结果不对，调整了定时器清除的顺序就好了 |
| 第3天 | 实现多人抽取、响应式布局和表单校验 | 能一次抽多个人了，手机上看页面也不乱了，各种异常输入都有提示 | 抽多人时怎么保证不重复想了半天，最后用了抽一个就从候选池删一个的办法；手机上按钮挤在一起，加了媒体查询和自动换行解决 |
| 第4天 | 多浏览器测试、修复bug、完成线上部署和Git版本管理 | 三个浏览器测了都没问题，网站部署上线能访问，代码也推到GitHub了 | Git提交时报权限拒绝，用管理员身份运行命令行就好了；推GitHub被拒因为远程有初始化的README，强制推送解决；Surge部署卡在域名确认，在命令里直接指定域名就跳过了 |
| 第5天 | 撰写课程要求的各项文档，整理提交材料 | 六份文档都写完了，格式也检查过，材料整理齐全 | 文档格式老是调不对，用python-docx写脚本自动生成Word就统一了；架构图用Word画太麻烦，改用文字框图表示 |